תוכנית הקמת מחלקת טיפול תרמי לפרויקט

- כללי

- לוח זמנים ונושאים

- אחריות צדדים

- סיום

- כללי

  - מספר מפעילים במחלקה :7 מפעילים+1 מנהל מחלקה-מוביל תחום(לפי צורך 3-4 עוזרים)

  - דרישות למפעילים: ידע בסיסי בחשמל, ללא פחד מגבהים ומרחבים סגורים, כושר.

  - דרישות למנהל: כל הדרישות של מפעיל, ידע בסיסי במחשב, ידע בתחזוקת תיקי פרויקט.

- לוח זמנים ונושאים

  - ספירת מלאי ל ציוד – 1-2 ימים

  - היכרות עם המערכת הקיימת במחשב-1 יום

  - תוכנית להזמנות חומרים וציוד הנדרש- 1-2 ימים

  - הדרכות מפעילים- תאוריה ומעשי – 5-6 ימים

  - הדרכת מנהל- 1 יום

  - ביצוע תהלכי טיפול תרמי בקבוצות- 2-4 ימים

  - מבחן סופי – דומה לעבודה בפועל- 2 ימים

- אחריות צדדים

  - מזמין-גיוס עובדים, שטח להדרכות וכל פעילות, ציוד, הזמנות ציוד נדרש, מחשב עם מערכת קיימת, קבלת מחלקה .

  - המבצע- לסיים הקמת מחלקה לפי לוח זמנים שנקבע.